E C D E T P R O J E C T B R I E F ecdet 项目简介与 改进计划 嵌入式软件代码缺陷与安全漏洞检测系统 · v1.2.0 文档类型：项目汇报材料（精简版） 当前版本：ecdet v1.2.0（2026 年 10 月） 编制：ecdet 项目组 ecdet 项目组 2026 年 10 月

# 1 项目现状一览

ecdet 是面向汽车电子与工控场景的嵌入式 C/C++ 代码检测系统：输入一个工程目录，输出缺陷与安全漏洞的告警、合规报告和经验证的修复补丁。系统采用静态与动态双通道为骨架、大模型多智能体协同为中枢、工具验证与证据链为约束的五层架构（见表 1），当前版本 v1.2.0：五层流水线全部贯通，自动化测试 187 项全部通过，核心运行零第三方依赖，可在无网环境离线部署。

表 1  五层架构与职责

| 层级 | 职责概要 |
| --- | --- |
| L1 构建复现 | 任意工程（含 Keil/IAR 专有格式）归一为标准编译数据库 |
| L2 统一表示 | 多引擎告警统一为 SARIF 2.1.0 行业标准格式 |
| L3 双通道分析 | 静态：30 条规则 + 抽象解释 + 外部引擎；动态：自动生成测试驱动真实执行 |
| L4 大模型协同 | 告警分诊（误报过滤）+ 修复建议 + 六智能体编排 |
| L5 聚合与报告 | 去重、CWE/MISRA/GJB 双口径、可证明性分级、合规报告 |
| Web 控制台 | 工程注册、扫描任务、告警复核、一键修复、代码浏览与版本对比 |

# 2 已实现功能概览

检测能力与工程化设施的主要内容如表 2 所示。其中硬件语义建模与动态执行验证是相对通用工具的差异化能力，大模型幻觉抑制三道闸（强制 JSON、行号核对、失败降级）与修复验证闭环（补丁须通过重扫消警 + gcc 语法检查才采纳）是可靠性的核心保障。

表 2  已实现能力清单

| 能力 | 说明 |
| --- | --- |
| 规则引擎 | 30 条内置规则（MISRA C:2012 子集 17、CERT C 5、缺陷与硬件语义各 4），cppcheck/clang-tidy/ESBMC 检测到安装即接入 |
| 硬件语义建模 | 解析芯片 SVD 描述文件检出寄存器误用；ISR 竞态/volatile/阻塞调用三类并发缺陷 |
| 可证明性分级 | 抽象解释数学证明在界/越界，已证明/已检出/待研判三级输出 |
| 动态通道 | 自动生成测试驱动真实执行，崩溃即产出可一键重放的 PoC 实证 |
| 大模型分诊与修复 | 误报过滤三道闸；修复建议经验证闭环采纳，支持自动写入与迭代收敛 |
| 增量分析与评测 | 变更影响集 + 告警基线差分；七配置消融实验量化各模块净贡献 |
| Web 控制台 | 运行级源码快照、代码浏览（告警行标注）、两次运行的版本对比（diff + 告警差分） |

# 3 后续改进计划

改进项按优先级分为三级（见表 3）：P0 立即启动，P1 近期（一至两个月），P2 存在数据或语料依赖、待条件成熟后启动。设计原则上继续坚守误报控制优先：宁可漏报，不可误报。

表 3  后续改进项（按优先级）

| 优先级 | 事项 | 说明与工作量 |
| --- | --- | --- |
| P0 立即 | 接入 cppcheck misra.py | 作为 MISRA 基线通道并入 SARIF，同时关闭技术方案的复用承诺缺口；约 1 天 |
| P0 立即 | 元认知校验增强 | 大模型引用代码逐字比对源码、结论对照调用图自洽，拦截幻觉；2–3 天 |
| P1 近期 | 链接脚本与编译配置上下文 | 栈/堆大小解析、目标架构与优化等级注入分诊；合计约 1 周 |
| P1 近期 | 分诊领域化路由 + CI 门控 | 内存/实时两类专业提示词；Web 控制台增加 webhook 触发与门控阈值；约 1 周 |
| P1 近期 | 跨函数数据流补强 | 深化 cppcheck 跨翻译单元能力或接入 Joern；当前最大深度短板；1–2 周 |
| P2 远期 | 仿真执行档与反馈回写 | Unicorn/Renode 仿真档落地需固件语料；prompt 精炼需先积累人工复核标注数据 |

上述计划的总体节奏：2026 年四季度完成 P0 两项并将 v1.2 代码提交归档，2027 年上半年完成 P1 增强项与 Juliet 全量基准报告，下半年结合试点部署推进仿真档落地，为试点验收奠定基础。